ПРОЕКТ

ДОГОВОР №

г. Иваново                                                                                                         «___» _________ 2012 г.

______________________________, в лице __________________________________________________________________________________, действующего на основании ____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и

ОГУП «Фармация» в лице директора Гончаровой С.Н., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, далее вместе именуемые «стороны», заключили настоящий договор (далее по тексту – договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 .«Заказчик» поручает, а «Подрядчик» принимает на  себя обязательства  выполнить работы по техническому перевооружению подземной тепловой трассы,  обеспечивающей  теплоснабжение  зданий  Литер АА1, расположенная по адресу: г. Иваново, ул. Генерала Горбатова,  дом  19 на территории ОГУП «Фармация».

1.2. Подрядчик» обязуется выполнить работы в следующий срок: 40 (сорок) календарных дней с момента перечисления «Заказчиком» «Подрядчику» предоплаты согласно п. 6.2. Договора. Датой фактического завершения выполнения работ «Подрядчика» по договору будет являться дата подписания сторонами акта приемки результата выполненных по договору работ.

1.3. Работы, указанные в пунктах 1.1. – 1.2. договора выполняются Подрядчиком в соответствии с проектной документацией.

1.4. К договору прилагается: протокол согласования договорной цены, линейный  график  производства  работ,  согласованный  с  «Заказчиком»,  являющимся  неотъемлемой   частью  договора.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА «ПОДРЯДЧИКА»

«Подрядчик» обязан:

2.1. выполнить предусмотренные договором работы в установленные договором сроки и в соответствии с иными условиями договора и протокола согласования договорной цены.

2.2. Выполнить работы в соответствии с техническим заданием «Заказчика», техническими условиями МП «Ивгортеплоэнерго», утвержденным проектом и заключенным между сторонами договором.

2.3. При необходимости корректировки проекта «Подрядчик» до начала работ передает «Заказчику» перечень  необходимых изменений.

2.4. Во время проведения работ «Подрядчик» несет ответственность за причинение ущерба третьим лицам в соответствии с действующим Законодательством.

2.5. По согласованию сторон объем общестроительных работ может быть изменен с последующей корректировкой стоимости.

2.6. «Подрядчик» гарантирует качество выполненных работ в течение гарантийного срока, который исчисляется с даты подписания акта приемки выполненных работ, и составляет 1 (_один_) календарный год при условии соблюдения «Заказчиком» правил технической эксплуатации.

Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого вследствие обнаружения дефектов, повреждений или недостатков любого рода результат выполненных работ в целом или отдельные его части не могут нормально использоваться по своему целевому назначению.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество работ по  предмету  договора имеет дефекты, повреждения или недостатки любого характера, «Заказчик» должен уведомить об этом «Подрядчика» для составления двустороннего акта и плана-графика.

По получении такого уведомления «Заказчика», «Подрядчик» должен за свой счет, согласованный с «Заказчиком»  срок, выполнить все работы, необходимые для исправления допущенных им недостатков/дефектов работ/результата работ.

В случае если «Подрядчик» не устранит какое-либо допущенное им повреждение, дефект или недостаток в течение  срока, согласованного Сторонами, «Заказчик» вправе без ущемления каких-либо своих прав по договору, включая условия гарантии, выполнить эту работу своими силами или с привлечением третьих лиц. В этом случае «Подрядчик» обязуется возместить затраты «Заказчика» на устранение таких дефектов на основании претензии и счета, выставленного «Заказчиком», в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты выставления такого счета. В отношении работ, произведенных «Заказчиком» или привлеченным им третьим лицом, распространяются правила о продлении гарантийного периода эксплуатации, также как если бы эти работы были выполнены «Подрядчиком» самостоятельно.

Если в процессе гарантийной эксплуатации результата работ, будут обнаружены материалы, которые не соответствуют условиям договора, проектной документации, нормативной документации, то все работы по их замене будут осуществлены «Подрядчиком» за свой счет в кратчайшие сроки после получения соответствующего уведомления «Заказчика».

2.7. Поставить в рамках настоящего Договора материалы, строительную технику, необходимые для проведения работ, предусмотренных настоящим договором. «Подрядчик» гарантирует, что качество Материалов, поставляемых им для производства работ, будет соответствовать действующим СНиПам, ГОСТам, Договору, проектной документации, действующей  нормативной документации.

Все поставляемые для выполнения работ материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, протоколы о результатах испытаний качества и другие документы, удостоверяющие их качество и безопасность. «Подрядчик» должен передать «Заказчику» указанные документы в полном объеме в составе исполнительной документации.

В процессе выполнения работ «Заказчик» вправе давать «Подрядчику» распоряжения в письменной форме в отношении замены некачественных Материалов, обнаруженных во время выполнения работ.   «Подрядчик» обязуется за свой счет выполнить любое из этих распоряжений «Заказчика» без изменения сроков производства работ по Договору.

2.8. Выполнить все работы в объеме и сроки, согласованные с Заказчиком и сдать их в состоянии, соответствующем нормативной  документации и с надлежащим качеством.

2.9. Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке Работ  и в период гарантийной эксплуатации.

2.10. Обеспечивать в период производства работ по договору выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды;

2.11. «Подрядчик» несет ответственность за причинение ущерба, утраты или порчи результата работ, произведенных им согласно условиям настоящего Договора до момента приемки работ «Заказчиком».

В случае причинения ущерба, утраты или порчи результата работ или любой их части, выполненных Подрядчиком, Подрядчик обязан за свой счет исправить или устранить дефекты с тем, чтобы работы по их завершению отвечали требованиям Договора.

2.12. «Подрядчик» обязуется обеспечить персонал «Подрядчика», выполняющий работы спецодеждой, средствами индивидуальной защиты, в соответствии с требованиями, закрепленными действующим законодательством, а также необходимым инструментом, спецтехникой.

2.13. С момента начала работ до их завершения «Подрядчик» обязан вести журнал производства работ по установленной форме, который после окончания работ передается «Заказчику» в комплекте исполнительной документации и является первичным производственным документом, отражающим технологическую последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства «работ».

2.14. В процессе выполнения работ «Подрядчик» будет производить промежуточную сдачу «Заказчику» скрытых работ, представляющих собой работы, скрываемые последующими работами, качество и точность выполнения которых невозможно определить после выполнения последующих работ и монтажа конструкции.

Результаты промежуточной сдачи-приемки каждого вида скрытых работ будут оформляться соответствующим актом освидетельствования скрытых работ (при их наличии), составленным в соответствии с требованиями нормативной документации. Никакие подлежащие закрытию работы не должны закрываться без составления вышеуказанного акта.

Подрядчик в письменном виде сообщит представителю «Заказчика» о необходимости проведения каждой промежуточной приемки скрытых работ заблаговременно, но не позднее чем за 24 (двадцать четыре) часа до начала проведения этой приемки.

Если Уполномоченный представитель «Заказчика» не был информирован «Подрядчиком» о производстве промежуточной приемки скрытых работ (при их наличии), или был информирован с опозданием, и «Подрядчиком» произведено закрытие этих работ, то  Подрядчик за свой счет обязан открыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Уполномоченного представителя «Заказчика», а затем произвести все необходимые восстановительные работы за свой счет.

2.15. Производство промежуточного освидетельствования скрытых работ не снимает ответственности с «Подрядчика» за качество Работ в целом.

2.16. «Подрядчик» в течение 5 (пяти) дней с даты заключения настоящего договора назначит уполномоченных представителей «Подрядчика» в рамках договора и в письменной форме уведомит об этом Заказчика с приложением копии приказа о таком назначении.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА «ЗАКАЗЧИКА»

3.1. «Заказчик» обязан передать «Подрядчику» все рабочие документы  по объему работ, подлежащих выполнению по договору в соответствии с пунктом 1 договора.

3.2. Подписанием договора «Подрядчик» подтверждает факт передачи ему «Заказчиком» всех необходимых для выполнения работ исходных данных, документов и информации. Подписания дополнительного акта, подтверждающего указанный факт, сторонами не требуется.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

4.1. Цена договора (согласно п. 6.1. договора) является твердой и включает расходы по обязательствам и обязанностям всех видов и рисков, которые входят в выполнение и в обеспечение выполнения обязательств «Подрядчика», предусмотренных настоящим Договором, в том числе включает в себя стоимость всех работ, предусмотренных Договором.

4.2. В случае если  стоимость работ превысит сумму, указанную в пункте 6.1. настоящего Договора, то такое превышение полностью оплачивается «Подрядчиком».

# 5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1. Сдача выполненных работ (каждого этапа) оформляется актом приемки выполненных работ, подписываемым уполномоченными представителями «Подрядчика» и «Заказчика».

5.1. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой стороной.

# 6. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА

6.1. Цена договора составляет: _________________________________________________.

6.2. До начала работ «Заказчик» производит предварительную оплату в размере 50 % стоимости работ.

6.3. «Заказчик» производит окончательный расчет с «Подрядчиком» в течение 20 банковских дней после подписания акта приемки выполненных работ.

6.4. Для целей договора датой платежей, осуществляемых «Заказчиком» в соответствии с условиями договора, считается дата списания денежных средств с расчетного счета «Заказчика».

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за убытки, причиненные другой Стороне неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему договору. Убытки возмещаются в полной сумме.

7.2. «Заказчик» при нарушении договорных обязательств уплачивает «Подрядчику»:

- за просрочку расчета с «Подрядчиком» более 20 банковских дней после подписания акта приемки выполненных работ  – неустойку в соответствии  с действующим Законодательством.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все разногласия и споры, которые могут возникнуть между сторонами из настоящего договора или в связи с ним, будут, по возможности, решаться сторонами путем переговоров.

8.2. В случае, когда возникшие споры мирным путем урегулированы не будут, они разрешаются в соответствии с действующим законодательством в судебных органах.

8.3. Все возможные претензии по настоящему договору должны быть рассмотрены сторонами в течение 10 (десяти) дней с момента получения претензии.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий договор действует с момента подписания его сторонами и до момента его окончательного исполнения.

9.2. Договор может быть пролонгирован по соглашению сторон.

10. РАСТОРЖЕНИЕ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Условия настоящего договора имеют одинаковую обязательную силу для сторон и могут быть изменены по взаимному согласию с обязательным составлением письменного документа.

10.2. Письменный документ с изменениями и дополнениями составляется в двух экземплярах и является неотъемлемой частью настоящего договора.

10.3. Все изменения и дополнения, внесенные в одностороннем порядке, не имеют юридической силы.

10.4. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон или одной из сторон в случае нарушения условий договора другой стороной.

10.5. В случае неисполнения своих обязательств одной из сторон, вторая сторона вправе приостановить исполнение своих обязательств по договору без дополнительного предупреждения.

10.6. При отказе от исполнения договора «Заказчик» оплачивает «Подрядчику» часть выполненных работ, произведенных до получения извещения об отказе от исполнения договора.

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| «ПОДРЯДЧИК» _____________/__________/ М.п. | «ЗАКАЗЧИК» Ивановское областное государственное унитарное предприятие «Фармация» Юридический адрес и фактический адрес:153007 г. Иваново, ул. Генерала Горбатова, д.19 тел. 33-42-18, факс 33-49-68 р/с 40602810700000000020 в АКБ «Кранбанк» (ЗАО) г. Иваново БИК 042406738 к/с 30101810200000000738 Код ОКПО 01967201 Код ОКВЭД 51.46.1 ИНН 3729006253 КПП 370201001 ОГРН 1023700548497 Директор: _____________ С.Н Гончарова М.п. |
| --- | --- |